| Cronograma |  |  |  | Programar |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Apoio Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  | 98.200,00 |  | / / |

Localização

RESIDENCIAL JARDIM DO TREVO ( Rua José Gomes e trecho da Rua Joana Pedi Siriani )

Tipo de serviço

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Placa de Obra | 0,51 | 607,07 | 502,27 | 104,81 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2.1 | Regulariz. e Compact. Sub - Leito | 5,38 | 6.390,01 | 5.286,80 | 1.103,21 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2.2 | Base solo arenoso fino compact. | 11,76 | 13.958,98 | 11.549,02 | 2.409,96 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2.3 | Imprimação Impermeabiliz. CM30 | 11,03 | 13.095,00 | 10.834,21 | 2.260,80 | 11,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2.4 | Pintura de Ligação RR1C | 3,87 | 4.590,00 | 3.797,56 | 792,44 | 3,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2.5 | Concr.Bet.Usin.Quente e= 4cm | 64,88 | 77.003,15 | 63.708,88 | 13.294,27 | 64,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sinalização Horizontal | 0,38 | 456,35 | 377,56 | 78,79 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sinalização Vertical | 0,95 | 1.127,59 | 932,92 | 194,67 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poste aço SAE 1010/1020 | 0,9 | 1.063,37 | 879,79 | 183,59 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Placa Esmaltada Nome Rua | 0,34 | 400,06 | 330,99 | 69,07 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 118.691,60 | 98.200,00 | 20.491,60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 118.691,60 | 98.200,00 | 118.691,60 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data : 12/ 04 / 2.011 |  |  |  | Engª Civil Irma dos Santos CREA - SP -5061511229 | Arqtº Milton Lot Júnior Secretário de Obras | Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ART92221220110385436