ORÇAMENTO

A/C JULIANO SALOMÃO GUIMARÃES

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE BIRIGUI-SP

1. **CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO COM ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS – 11.400 MUDAS (BIRIGUI-SP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 – ATIVIDADES SILVICULTURAIS | ÁREA (HA) | VALOR TOTAL (R$) |
|  |  |  |
| COMBATE A FORMIGAS CORTADEIRAS | 6,84 | **7102,66** |
| CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS (ATRAVÉS DE DESSECAÇÃO) | 6,84 | **9594,38** |
| ABERTURA ACEIRO + PREPARO SOLO + ALINHAMENTO DE PLANTIO | 6,84 | **10136,17** |
| ADUBAÇÃO | 6,84 | **3687,25** |
| DISTRIBUIÇÃO DAS MUDAS | 6,84 | **3145,45** |
| PLANTIO | 6,84 | **6892,90** |
| IRRIGAÇÃO LOCALIZADA | 6,84 | **5391,66** |
| REPLANTIO IRRIGADO |  | **2677,40** |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO PESSOAL |  | **3894,19** |
| **TOTAL** | **6,84 HECTARE** | **52522,06** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 – INSUMOS IMPLANTAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNID. (R$) | TOTAL (R$) |
|  |  |  |  |
| - MUDAS (EM TUBETES – PORTE MÉDIO DE 30 CM ) | 11.400 unid. | 1,50 | 17.100,00 |
| - ROUND UP WG | 40,0 Kg | 36,00 | 1.512,00 |
| - ISCA GRANULADA | 160,0 Kg | 10,00 | 1.500,00 |
| - INSETICIDA – CUPINICIDA | 210 Grs. | 4,0 | 848 |
| - FERTILIZANTE – PLANTIO | 24,0 Scs. | 98,50 | 2.364,00 |
| - FRETE MUDAS | 11.400 unid. | 1.250,00 | 1.088,05 |
| **TOTAL** |  |  | **24.412,05** |

1. **CUSTOS DE MANUTENÇÃO (6,84 HECTARES) POR 24 MESES – 11.400 MUDAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 – ATIVIDADES SILVICULTURAIS – MÃO DE OBRA / MÁQUINA | ÁREA (HA) | VALOR (R$) |
|  |  |  |
| MANUTENÇÃO DE ACEIROS – 12 REPETIÇÕES | 6,84 | **20851,6** |
| IRRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO – PERÍODO NECESSÁRIO | 6,84 | **20001,8** |
| CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS (MANUAL) – 12 REPETIÇÕES | 6,84 | **24969** |
| CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS (MECANIZADO) – MENSAL | 6,84 | **22794,8** |
| CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS (QUÍMICO) – 12 REPETIÇÕES | 6,84 | **20111** |
| CONTROLE DE FORMIGAS E CUPINS – MENSAL | 6,84 | **6174** |
| ADUBAÇÕES DE COBERTURA –06 REPETIÇÕES | 6,84 | **6784,54** |
| CONDUÇÃO DA MUDA (TUTORAMENTO) – PRIMEIROS 06 MESES | 6,84 | **2506** |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO PESSOAL |  | **10937,5** |
| **TOTAL** |  | **135130,24** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 – INSUMOS MANUTENÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNID. (R$) | TOTAL (R$) |
|  |  |  |  |
| - ROUND UP WG | 270,0 Kg | 36,00 | **7314,3** |
| - ISCA GRANULADA | 96,0 Kg | 10,00 | **750,3** |
| - INSETICIDA – CUPINICIDA | 400,00 Grs. | 5,00 | **1504,4** |
| - FERTILIZANTE – COBERTURA | 268,0 Scs. | 98,50 | **18301,73** |
| MANUTENÇÃO FERRAMENTAS |  |  | **3480,24** |
| MANUTENÇÃO IMPLEMENTOS |  |  | **6584,68** |
| **TOTAL** |  |  | **37935,65** |

**VALOR PARA PLANTIO + MANUTENÇÃO DAS 11.400 MUDAS FLORESTAIS NATIVAS (24 MESES)**

**R$ 250.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS).**

**R$ 21,92/MUDA PLANTADA E CUIDADA**

**PROPONENTE - Ver Te Verde Ambiental LTDA**

**Rod. Raposo Tavares Km 562 – Contatos: (18) 99687-2328 e-mail: atendimento@verteverde.com.br**

****