## MEMORIAL DE CÁLCULO

## OBRA: REFORMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO BAIRRO CIDADE JARDIM

LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM – CIDADE JARDIM

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

PORTA DO ALMOXARIFADO: 0,90 X 1,65 X 0,25 = 0,37125 M³

PORTA DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: 0,90 X 2,15 X 0,15 = 0,29025M³

ÁREA TOTAL: 0,37125 + 0,29025 = 0,6615 M³

1.1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

DEPÓSITO DE ENFERMAGEM: (2,00 + 3,50 + 2,00 + 2,60) X 1,80 +( 2,00 X 3,50) = 25,18 M²

ÁREA TOTAL: 25,18 M²

1.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

DEPÓSITO DA ENFERMAGEM: (1,20 + 1,20 X 3,00) + (0,20 + 0,50 X 3,50) = 9,55 M²

ÁREA TOTAL: 9,55 M²

1.1.4 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA = 0,6615M³

DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS CERÂMICOS = 0,2518M³

DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO = 0,382M³

ÁREA TOTAL: 0,6615 + 0,2518 + 0,382 = 1,2953 M³

1.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA = 0,6615M³

DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS CERÂMICOS = 0,2518M³

DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO = 0,382M³

ÁREA TOTAL: 0,6615 + 0,2518 + 0,382 = 1,2953 M³

1.1.6 PLACA DE OBRA

MEDIDAS: 2,00 X 1,25 = 2,50 M²

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1 FUNDAÇÕES

2.1.1 ESTACA MEGA

Conforme Projeto

TOTAL: 2 PONTOS

3.0 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

3.1 ALVENARIA

3.1.1 ALVENARIA COM BLOCO 11,5 X 19 X 19 CM

PORTA DO CORREDOR COM O ALMOXARIFADO: (0,70 X 2,70) + (0,90 X 0,50) = 2,34 M²

JANELA DO ALMOXARIFADO: 0,80 X 1,70 = 1,36 M²

SALA DE OBSERVAÇÃO: (2,20 X 1,10) + (0,75 X 0,5) = 2,42 M²

HALL: 2,00 X 1,10 = 2,20 M²

PORTÃO HALL: 2,00 X 0,60 = 1,20 M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 1,60 X 1,60 = 2,56 M²

ÁREA TOTAL = 2,34 + 1,36 + 2,42 + 2,20 + 1,20 + 2,56 = 12,08M²

3.1.2 ALVENARIA COM BLOCO 19 X 19 X 39 CM CERÂMICO

ASSISTENTE SOCIAL: 1,70 X 1,60 = 2,72 M²

HALL – PORTÃO: 1,10 X 2,00 = 2,20 M²

SALA DE OBSERVAÇÃO JANELA DO AR: 0,75 X 0,50 = 0,375 M²

ÁREA TOTAL = 2,72 + 2,20 + 0,375 = 5,295M²

3.2 DRYWALL

3.2.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

CORREDOR: (2,30 X 3,00) + (0,80 X 0,80) = 7,54M²

3.3 DIVISÓRIAS

3.3.1 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3 CM

1,00 X 4,05 = 4,05 M²

3.4 REPAROS DE ALVENARIA

3.4.1 CHAPISCO 1:3

DEPÓSITO DE ENFERMAGEM: (3,50 X 0,50) + (3,50 X 0,50) + (3,00 X 1,10) + (3,00 X 1,10) = 10,10 M²

ÁREA TOTAL: 10,10 M²

3.4.2 REBOCO

DEPÓSITO DE ENFERMAGEM: (3,50 X 0,50) + (3,50 X 0,50) + (3,00 X 1,10) + (3,00 X 1,10) = 10,10 M²

ÁREA TOTAL: 10,10 M²

3.4.3 AÇO CA-50 6,3MM

DEPÓSITO DE ENFERMAGEM: 30 M = 7,35KG

4.0 ESQUADRIAS

4.1 RETIRADA DE PORTA DE ABRIR COM CHAPA 2,00 X 2,10 M

HALL: 1 UNIDADE

4.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES

ALMOXARIFADO: 1 UNIDADE

4.3 CAIXILHO DE FERRO BASC. DE CHAPA DOBRADA 200X100 CM

HALL: 1 UNIDADE

4.4 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 60X210CM

4.4.1 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,28 H/CJ                       1,28 X 2 = 2,56 H

4.4.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,64 H/CJ                       0,64 X 2 = 1,28 H

4.4.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1 CJ/CJ                          1 X 2 = 2 CJ

4.4.4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20 UND/CJ                    20 X 2 = 40 UND

4.5 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 70X210CM

4.5.1 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,41 H/CJ                       1,41 X 1,00 = 1,41 H

4.5.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,71 H/CJ                       0,70 X 1 = 0,70 H

4.5.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1 CJ/CJ                            1 X 1 = 1 CJ

4.5.4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20 UND/CJ                     20 X 1 = 20 UND

4.6 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 80X210CM

4.6.1 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,55 H/CJ                       1,55 X 6 = 9,30 H

4.6.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,77 H/CJ                       0,77 X 6 = 4,62 H

4.6.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1 CJ/CJ                                              1 X 6 = 6 CJ

4.6.4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20 UND/CJ                                        20 X 6 = 120 UND

5.0 COBERTURA

5.1 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24

SALA DE REUNIÃO DOS AGENTES

ÁREA TOTAL = 4,30 + 4,30 + 4,30 + 4,30 = 17,20 M

6.0 INSTALAÇÃO HIDRAULICAS

6.1 REDE DE ÁGUA FRIA

6.1.1 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO

2 UNIDADES

6.1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO CROMADO

4 UNIDADES

6.2 LOUÇAS E METAIS

6.2.1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA

2 UNIDADES

6.2.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA

4 UNIDADES

6.2.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR

4 UNIDADES

6.2.4 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

4 UNIDADES

6.2.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

4 UNIDADES

6.2.6 DISPENSER DE TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS

4 UNIDADES

6.2.7 CABIDE CROMADO

4 UNIDADES

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

7.1.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED TIPO TUBULAR - 20W.

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 24 UNIDADES

7.1.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED TIPO TUBULAR - 10W

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 07 UNIDADES

7.1.3 LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA - LED 15 W

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 10 UNIDADES

7.1.4 VENTILADOR DE TETO SEM ILUMINAÇÃO 127V COM COMANDO

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 4 UNIDADES

7.2 INTERRUPTORES E TOMADAS

7.2.1 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 5 CJ

7.2.2 INTERRUPTOR COM 2 TECLA SIMPLES E PLACA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 2 CJ

7.2.3 INTERRUPTOR COM 4 TECLAS SIMPLES E PLACA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 CJ

7.2.4 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 CJ

7.2.5 INTERRUPTOR COM 2 TECLA PARALELO E PLACA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 CJ

7.2.6 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 26 UNIDADES

7.2.7 TOMADA DUPLA 2P+T 4X4

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 6 UNIDADES

7.2.8 ESPELHO 4X2

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 7 UNIDADES

7.2.9 CAIXA 4 X 2

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 7 UNIDADES

7.2.10 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15 CM

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.2.11 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10 CM

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.2.12 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20 CM

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.2.13 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X70 CM COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

7.3.1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE 25 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 18 UNIDADES

7.3.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 16 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.3.3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 10 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 2 UNIDADES

7.3.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 20 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 2 UNIDADES

7.3.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 25 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 2 UNIDADES

7.3.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 50 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.3.7 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 2UNIDADES

7.3.8 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.3.9 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25A X 30 MA - 2 POLO

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 3 UNIDADES

7.3.10 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, CORRENTE MÁXIMA 45KA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 8 UNIDADES

7.3.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO - COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO DE COBRE PARA 24 CIRCUITOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA SEPARADOS E ESPAÇO PARA DPS E DR

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.3.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO - COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO DE COBRE PARA 12 CIRCUITOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA SEPARADOS E ESPAÇO PARA DPS E DR

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.4 FIOS E CABOS

7.4.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 2,5 MM², ISOLAÇÃO 750V

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1500 M

7.4.2 CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 16 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 280 M

7.4.3 CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 25 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 120 M

7.4.4 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 13 UNIDADES

7.4.5 TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 13 UNIDADES

7.4.6 CABO DE REDE ETHERNET

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 500 M

7.4.7 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 450 M

7.4.8 PERFILADO PERFURADO 38X38 GALVANIZADO

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 156 M

8.0 FORROS DE PVC

8.1 ESTRUTURA AUXILIAR PARA FORROS DE PVC

SALA DE PSICOLOGIA: 3,00 X 4,00 = 12,00M²

SALA DE ASSISTENTE SOCIAL: 3,00 X 4,00 = 12,00M²

HALL: 6,05 X 2,50 = 15,125M²

CORREDOR: 1,50 X 4,50 = 6,75M²

CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: (2,40 X 1,90) + (4,00 X 4,10) = 20,96M²

SALA DE REUNIÃO: 11,15 X 6,50 = 72,475M²

ALMOXARIFADO: (2,00 X 3,45) + (1,75 X 1,45) = 9,4375M²

ÁREA TOTAL = 12,00 + 12,00 + 15,125 + 6,75 + 20,96 + 72,475 + 9,4375 = 148,7475M²

8.2 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM

SALA DE PSICOLOGIA: 3,00 X 4,00 = 12,00M²

SALA DE ASSISTENTE SOCIAL: 3,00 X 4,00 = 12,00M²

HALL: 6,05 X 2,50 = 15,125M²

CORREDOR: 1,50 X 4,50 = 6,75M²

CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: (2,40 X 1,90) + (4,00 X 4,10) = 20,96M²

SALA DE REUNIÃO: 11,15 X 6,50 = 72,475M²

ALMOXARIFADO: (2,00 X 3,45) + (1,75 X 1,45) = 9,4375M²

BANHEIRO MASCULINO: 0,60 X 2,00 = 1,20M²

SALA DE OBSERVAÇÃO: 5,00 X 4,70 = 23,50M²

ÁREA TOTAL = 12,00 + 12,00 + 15,125 + 6,75 + 20,96 + 72,475 + 9,4375 + 1,20 + 23,50 = 173,4475M²

9.0 REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES

9.1 PAREDES

9.1.1 CHAPISCO

SALA DE OBSERVAÇÃO: ((0,70 X 0,50) + (1,10 X 2,20)) X 2 = 5,54 M²

HALL DE ESPERA: ((2,00 X 1,00) + (1,00 X 2,15)) X 2 = 8,30 M²

SALA ODONTOLÓGICA: (2,00 X 1,00) X 2 = 4,00 M²

ALMOXARIFADO: ((0,80 X 1,70) + (0,70 X 2,70)) X 2 = 6,50 M²

ÁREA TOTAL = 5,54 + 8,30 + 4,00 + 6,50 = 24,34M²

9.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SALA DE OBSERVAÇÃO: ((0,70 X 0,50) + (1,10 X 2,20)) X 2 = 5,54 M²

HALL DE ESPERA: ((2,00 X 1,00) + (1,00 X 2,15)) X 2 = 8,30 M²

SALA ODONTOLÓGICA: (2,00 X 1,00) X 2 = 4,00 M²

ALMOXARIFADO: ((0,80 X 1,70) + (2,70 X 0,70)) X 2 = 6,50M²

ÁREA TOTAL = 5,54 + 8,30 + 4,00 + 6,50 = 24,34 M²

9.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO

BANHEIRO MASCULINO: (1,80 X 4,00) + (1,80 X 4,00) + (1,52 X 1,80) + (1,52 X 1,80) + (2,50 X 1,80) + (1,40 X 1,80) = 26,892 M²

DEPOSITO DE ENFERMAGEM: (2,00 X 1,80) + (3,50 X 1,80) + (2,00 X 1,80) + (2,60 X 1,80) = 18,18 M²

ÁREA TOTAL = 18,18 + 26,89 = 45,07 M²

10.0 PISOS, RODAPÉS E PEITORIS

10.1 PISOS:

10.1.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM

CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: (4,00 X 4,10) + (2,41 X 1,90) = 20,98 M²

BANHEIRO MASCULINO: (4,10 X 2,50) = 10,25 M²

SALA DE OBSERVAÇÃO: (2,00 X 1,00) = 2,00 M²

ÁREA TOTAL: 20,98M² + 10,25M² + 2,00M² = 33,23 M²

10.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: (4,00 X 4,10) + (2,41 X 1,90) = 20,98 M²

BANHEIRO MASCULINO: (4,10 X 2,50) = 10,25 M²

SALA DE OBSERVAÇÃO: (2,00 X 1,00) = 2,00 M²

ÁREA TOTAL: 20,98M² + 10,25M² + 2,00M² = 33,23 M²

10.1.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B

CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: (4,00 X 4,10) + (2,41 X 1,90) = 20,98 M²

BANHEIRO MASCULINO: (4,10 X 2,50) = 10,25 M²

SALA DE OBSERVAÇÃO: (2,00 X 1,00) = 2,00 M²

DEPÓSITO ENFERMAGEM: (3,50 X 2,00) = 7,00 M²

ALMOXARIFADO: 9,42 M²

ÁREA TOTAL = 20,98 + 10,25 + 2,00 + 7,00 + 9,42 = 49,65 M²

10.2 RODAPÉS

10.2.1 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO

CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: (4,00 + 4,10 + 2,40 + 1,90 + 5,10 + 1,60) = 19,10 M

SALA DE OBSERVAÇÃO: (2,00 + 1,00) = 3,00 M

SALA DA ASSISTENTE SOCIAL: (3,00 + 2,10 +4,00 +4,00) = 13,10 M

ALMOXARIFADO: (2,00 + 1,10 + 5,20 + 5,20) = 13,50 M

ÁREA TOTAL = 19,10 + 14,95 + 3,00 + 10,10 + 13,10 + 13,50 = 73,75M

10.2.2 RODAPÉ EM GRANILITE

CORREDOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 2,90 M

BANHEIRO DE FORA: 0,80 +1,40 = 2,20 M

ÁREA TOTAL: 2,90 + 2,20 = 5,10 M

10.3 SOLEIRAS

10.3.1 SOLEIRAS DE DIVISÃO DE PISO GRANITO CINZA ANDORINHA 15CM

SALA DE OBSERVAÇÃO: 0,90 M

BANHEIRO MASCULINO: 0,90 M

ALMOXARIFADO: 0,90 M

CORREDOR DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: 1,50 M

ÁREA TOTAL = 0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,50 = 4,20 M

11.0 VIDROS

11.1 VIDRO LISO, ESPESSURA 4MM

PSICOLOGIA: 2,00 X 1,00 = 2,00 M²

ASSISTENTE SOCIAL: 2,00 X 1,00 = 2,00 M²

HALL: (2,00 X 1,00) X 2 = 4,00 M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 2,00 X 1,00 + 1,00 X 0,60 = 2,60 M²

SALA DE AGENTES/ REUNIÃO: (3,00 X 1,00) X 6 = 18,00 M²

ALMOXARIFADO: 2,00 X 1,00 = 2,00 M²

ÁREA TOTAL = 30,60 M²

12.0 PINTURA

12.1 INTERNA

12.1.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

SALA DE OBSERVAÇÃO: ((4,70 + 5,00 + 5,00 + 4,70) X 3,00) – ((2,20 X 0,90) + (2,00 + 2,00) X 1,00) = 52,22 M²

PSICOLOGIA: ((3,00 + 4,00 + 3,00 + 4,00) X 3,00) – ((2,20 X 0,90) + 2,00 X 1,00) = 38,02 M²

ASSISTENTE SOCIAL: ((3,00 + 4,00 + 3,00 + 4,00) X 3,00) – ((2,20 X 0,90) + 2,00) = 38,02 M²

HALL: (6,15 + 2,50 + 1,00 + 10,65 + 4,50) X 3,00 – ((2,20 X 0,90) X 3 + 2 X (2,00 + 1,00)) = 64,46 M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 3,00 X (6,00 + 1,90 + 4,10 + 4,00 + 2,40 + 1,60) – ((2,20 X 0,90) + 2,00 + 0,60) = 55,42M²

SALA DOS AGENTES/ REUNIÃO: 3,00 X (11,15 + 6,50 + 11,15 + 6,50) – (3,50 X 2,10 + 3,00 X 6) = 80,55 M²

ALMOXARIFADO: 3,00 X (5,20 + 2,00 + 5,20 + 2,00) – ((2,20 X 0 ,90 X 2) + 2,00) = 37,24 M²

DEPÓSITO DA ENFERMAGEM: 1,20 X (3,50 + 2,00 + 2,00 + 3,50) – ((0,40 X 0,90) + 1,00) = 10,84 M²

BANHEIRO MASCULINO: ((4,10 + 4,10 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50) X 1,20) – ((0,40 X 0,90 X 2) – (0,60 X 3)) = 19,32 M²

ÁREA TOTAL = 52,22 + 38,02 + 38,02 + 64,46 + 55,42 + 80,55 + 37,24 + 10,84 + 19,32 = 396,09M²

12.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

SALA DE OBSERVAÇÃO: ((4,70 + 5,00 + 5,00 + 4,70) X 3,00) – (2,20 X 0,90) – 2,00 – 2,00 = 52,22 M²

PSICOLOGIA: ((3,00 + 4,00 + 3,00 + 4,00) X 3,00) – (2,20 X 0,90) – 2,00 = 38,02 M²

ASSISTENTE SOCIAL: ((3,00 + 4,00 + 3,00 + 4,00) X 3,00) – ((2,20 X 0,90) + 2,00) = 38,02 M²

HALL: ((6,15 + 2,50 + 1,00 + 10,65 + 4,50) X 3,00 – ((2,20 X 0,90) X 3 + 2,00 + 2,00) = 64,46 M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 3,00 X (6,00 + 1,90 + 4,10 + 4,00 + 2,40 + 1,60) – ((2,20 X 0,90) + 2,00 + 0,60) = 55,42M²

SALA DOS AGENTES/ REUNIÃO: 3,00 X (11,15 + 6,50 + 11,15 + 6,50) – (3,50 X 2,10 + 3,00 X 6) = 80,55 M²

ALMOXARIFADO: 3,00 X (5,20 + 2,00 + 5,20 + 2,00) – ((2,20 X 0 ,90 X 2) + 2,00) = 37,24 M²

DEPÓSITO DA ENFERMAGEM: 1,20 X (3,50 + 2,00 + 2,00 + 3,50) – ((0,40 X 0,90) + 1,00) = 10,84 M²

BANHEIRO MASCULINO: ((4,10 + 4,10 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50) X 1,20) – ((0,40 X 0,90 X 2) – (0,60 X 3)) = 19,32 M²

ÁREA TOTAL = 52,22 + 38,02 + 38,02 + 64,46 + 55,42 + 80,55 + 37,24 + 10,84 + 19,32 = 396,09M²

12.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS DUAS DEMÃOS.

DEPÓSITO DE ENFERMAGEM: 3,50 X 2,00 = 7,00 M²

ÁREA TOTAL: 7,00 M²

12.1.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS

SALA DE OBSERVAÇÃO: ((2,00 X 1,00) X 2) X 2 = 8,00M²

PSICOLOGIA: (2,00 X 1,00) X 2 = 4,00M²

ASSISTENTE SOCIAL: (2,00 X 1,00) X 2 = 4,00M²

HALL: ((2,00 X 1,00) X 2) X 2 = 8,00M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: ((2,00 X 1,00) X 2) + ((1,00 X 0,60) X 2) = 5,20M²

SALA DOS AGENTES/ REUNIÃO: (3,00 X 1,00 X 6 X 2) + (2,10 X 3,50 X 2) = 50,70M²

ALMOXARIFADO: (2,20 X 0,90 X 2) + ((2,00 X 1,00) X 2) = 7,96M²

BANHEIRO MASCULINO: ((1,00 X 0,60) X 3) = 1,80M²

DEPÓSITO DE ENFERMAGEM: (1,00 X 1,00) X 2 = 2,00 M²

ÁREA TOTAL = 8,00 + 8,00 + 4,00 + 4,00 + 5,20 + 50,27 + 7,96 + 1,80 + 2,00 = 91,23M²

12.1.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS

SALA DE OBSERVAÇÃO: (2,20 X 0,90) X 2 = 3,96M²

PSICOLOGIA: (2,20 X 0,90) X 2 = 3,96M²

ASSISTENTE SOCIAL: (2,20 X 0,90) X 2 = 3,96M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: (2,20 X 0,90) X 2 = 3,96M²

ALMOXARIFADO: (2,20 X 0,90) X 2 = 3,96M²

BANHEIRO MASCULINO: ((2,20 X 0,90) X 2) X 2 + ((2,10 X 0,60) X 2) X 2) = 12,96M²

ÁREA TOTAL = 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 + 12,96 = 32,76 M²

12.2 EXTERNA

12.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

PAREDES EXTERNAS: ((11,40 + 7,05 + 4,50 + 6,20 + 1,80 + 6,65 + 11,40 + 4,55 + 10,20 + 2,75 + 2,10 + 4,75 + 3,45 + 1,55 + 2,10 + 5,85 + 1,55 + 3,45 + 5,70 + 15,10) X 3,00) – ((2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 1,80 + 1,00 + 7,35 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,80 + 1,80 + 1,80 + 1,20 + 1,20 + 1,00 + 1,98 + 2,00) X 1,00 + 0,48 + 1,00 X (0,60 X 8)) = 274,09 M²

ÁREA TOTAL: 274,09 M²

12.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

PAREDES EXTERNAS: ((11,40 + 7,05 + 4,50 + 6,20 + 1,80 + 6,65 + 11,40 + 4,55 + 10,20 + 2,75 + 2,10 + 4,75 + 3,45 + 1,55 + 2,10 + 5,85 + 1,55 + 3,45 + 5,70 + 15,10) X 3,00) – ((2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 1,80 + 1,00 + 7,35 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,80 + 1,80 + 1,80 + 1,20 + 1,20 + 1,00 + 1,98 + 2,00) X 1,00 + 0,48 + 0,60 X (0,60 X 8)) = 274,09 M²

ÁREA TOTAL: 274,09 M²

12.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS DUAS DEMÃOS

BEIRAIS: (4,50 + 8,25 + 2,80 + 11,85 + 1,85 + 2,20 + 4,55 + 8,70 + 4,55 + 11,70 + 11,70 + 10,20 + 3,75 + 4,25 + 1,50) X 1,00 = 92,35 M²

ÁREA TOTAL: 92,35 M²

13.0 LIMPEZA

13.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

SALA DE OBSERVAÇÃO: 4,70 X 5,00 = 23,50 M²

ASSISTENTE SOCIAL: 3,00 X 4,00 = 12,00 M²

PSICOLOGIA: 3,00 X 4,00 = 12,00 M²

HALL: (2,50 X 6,15) + (1,50 X 4,50) = 22,125 M²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGIO: (4,10 X 4,00) + (2,40 X 1,90) = 16,40 + 4,56 = 20,96M²

SALA DOS AGENTES/ REUNIÃO: (6,50 X 11,15) = 72,475M²

DEPÓSITO DA ENFERMAGEM: (3,50 X 2,00) = 7,00M²

BANHEIRO MASCULINO: (2,50 X 4,10) = 10,25M²

ALMOXARIFADO: 1,45 X 1,75 + 2,00 X 3,45 = 2,5375 + 6,90 = 9,4375M²

ÁREA TOTAL = 9,4375 + 10,25 + 7,00 + 72,475 + 20,96 + 22,125 + 12,00 + 12,00 + 23,50 = 189,6475M²

## 17 de Janeiro de 2018.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal